## PHẦN 1: KIỂM TRA INCREMENT

| PBI | Trình bày tại Sprint Review | Điều kiện Done (Definition of Done) làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 (Hướng dẫn đổi hàng lỗi KT) | Done (Demo phần sản phẩm tăng trưởng) | Đã đạt 32/32 ca test, không còn lỗi mức cao, đã tích hợp thành công. |
| PBI-52 (Hướng dẫn trả hàng theo nhóm) | Nói rõ CHƯA DONE | Bị chặn; chính sách còn 2 phiên bản chưa thống nhất, 114 hội thoại chưa kết luận. |
| PBI-53 (Chuyển khiếu nại nghiêm trọng) | Nói rõ CHƯA DONE | Đang chờ kiểm thử; còn 3/50 ca phân loại sai và còn lỗi mức cao chưa fix. |
| PBI-54 (Hiển thị lịch sử cho nhân viên) | Done (Demo phần sản phẩm tăng trưởng) | Đã đạt trên môi trường thử nghiệm và đã qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 (Xóa dữ liệu cá nhân khỏi báo cáo) | Nói rõ CHƯA DONE | Đang chờ kiểm thử; mới đạt 10/12 mẫu, còn 2 mẫu lộ số điện thoại (chưa qua kiểm tra quyền riêng tư). |

Lưu ý xử lý bẫy: PO cần đính chính lại thông tin trong thư mời trước buổi họp (PBI-58 chưa Done).

## PHẦN 2: CHUẨN BỊ VÀ LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW (75 PHÚT)

### 1. Danh sách công việc chuẩn bị (Theo đúng thứ tự)

- Thống nhất nội dung Demo (SM & PO & Developers): Sử dụng kết quả Phần 1 (chỉ demo PBI-51 và PBI-54).

- Đính chính thư mời (PO): Sửa lại thông tin PBI-58 là "Chưa Done" tới các Stakeholder.

- Cập nhật Product Backlog & Dữ liệu (PO & Developers): Chuẩn bị báo cáo tiến độ, các hội thoại chưa kết luận và 2 mẫu lỗi PBI-58.

- Chuẩn bị kỹ thuật & Thiết bị (Developers): Cấu hình môi trường thử nghiệm chạy live PBI-51, PBI-54 và kết nối họp từ xa cho Đại diện dữ liệu.

- Gửi trước tài liệu & Chương trình họp (SM): Gửi kịch bản họp 75 phút và lưu ý khung giờ 30 phút đầu cho Đại diện chính sách.

### 2. Lịch trình chi tiết (75 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00 - 10 min | Chào mừng, nêu mục tiêu họp & PO tuyên bố các PBI Done (PBI-51, 54) và Chưa Done (PBI-52, 53, 58). | SM điều phối; PO tuyên bố trạng thái PBI. |
| 10 - 30 min | Demo User Journey (Trực tiếp trên kịch bản Done): Khách nhận hướng dẫn đổi hàng lỗi KT (PBI-51) $\rightarrow$ Chuyển nhân viên CSKH xem được trọn vẹn lịch sử hội thoại (PBI-54). | Developers thao tác demo live; Stakeholders xem & góp ý; Đại diện chính sách thảo luận phần PBI-51/52 (dự 30m đầu). |
| 30 - 50 min | Thảo luận Feedback & Xử lý bất đồng: - Làm rõ rủi ro chấp nhận của Chủ cửa hàng. - Tiếp thu góp ý từ Đại diện dữ liệu (xem 2 mẫu lỗi PBI-58). | Stakeholders đưa góc nhìn/rủi ro; PO ghi nhận & làm rõ (chưa hứa tạo PBI ngay); Developers giải thích kỹ thuật. |
| 50 - 65 min | Thảo luận hướng đi sản phẩm (Product Backlog): Rà soát ngân sách, thời gian và đề xuất hướng điều chỉnh Backlog cho Sprint sau. | PO trình bày kế hoạch; Stakeholders góp ý định hướng; Developers góp ý tính khả thi. |
| 65 - 75 min | Tóm tắt kết quả, ghi nhận các điểm cần điều chỉnh và kết thúc buổi họp. | SM tổng kết & chốt biên bản họp. |

## PHẦN 3: KẾ HOẠCH SPRINT RETROSPECTIVE (60 PHÚT)

- Thành phần tham gia: Chỉ bao gồm Scrum Team (Product Owner, Developers, Scrum Master). Stakeholders không tham dự.

### 1. Phân tích Data & Insight

| Data (Nhật ký / IM-11-02) | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Data 1: Ngày 4 tester mới có quyền; Ngày 7 mới chạy Integration Test $\rightarrow$ IM-11-02 tiếp tục chưa đạt. | Quy trình & Công cụ | Chưa có cơ chế phân quyền tự động/chủ động trước Sprint, dẫn đến Integration Test bị chậm và dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint. |
| Data 2: Ngày 5 Devs và CSKH mới phát hiện hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng". | Tương tác & Con người | Việc làm rõ yêu cầu (Refinement) chưa chi tiết về thuật ngữ nghiệp vụ giữa team kỹ thuật và người dùng cuối trước khi bắt đầu làm. |

### 2. Kế hoạch Cải tiến (Improvement cho Sprint 13)

Thích ứng lại từ IM-11-02, không gia hạn y nguyên và không đóng.

| Hành động cải tiến | Người/Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập Checklist chuẩn bị Sprint: SM tạo ticket xin quyền môi trường trước Ngày 1; Devs dựng sẵn kịch bản Integration Test ngay khi chốt Sprint Backlog. | Developers (Khánh Vy đại diện theo dõi) | Kiểm tra vào Ngày 2 của Sprint 13 | 100% thành viên có quyền truy cập môi trường và script Integration Test đầu tiên được chạy trước Ngày 4. |